Приложение №12

Требования к передаче документации

  - Вся разработанная документация выполняется на русском языке.

  - Разработанная сметная документация передается Генподрядчиком на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре.

Передаче в электронном виде подлежит документация:

  - Сметные расчеты по работам, предусмотренным п.1.1 настоящего договора и Приложением №1 к договору. Срок предоставления в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

  - Сметные расчеты по работам, неучтенным п.1.1 настоящего договора и Приложением №1 к договору. Срок предоставления в течении 1 рабочего дня с даты получения утвержденного сметного расчета от Службы директора по капитальному строительству.

  - Исполнительная документация в соответствии с НТД, действующей на территории Российской Федерации и Положением о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения:

    - ежемесячно в срок не позднее 25 числа на выполненные объемы строительно-монтажных и пусконаладочных работ и ответственные конструкции вместе с актом приемки выполненных работ по форме КС-2 по какому-либо пункту Приложения №1 к Договору;

    - на момент сдачи работ, полный комплект сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) на выполненные работы.

  - Вся документация, указанная в п.2.1 направляется Подрядчиком по электронной почте на адрес kapstroy@yanos.slavneft.ru в составе архивного файла формата 7-zip или rar в одном экземпляре, допускается использование USB-накопителя.

    - В корне архивного файла должен находиться текстовый файл содержания.

    - Состав и содержание архивного файла должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел архивного файла (локальная смета, ресурсная смета, расчет, исполнительная документация и т.п.) должен быть представлен отдельным файлом (группой файлов) электронного документа. Название электронного файла должно соответствовать названию раздела. Название файла – номер локальной сметы или расчета и раздел проекта.

    - Файлы должны без ошибок открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 7, 10, XP.

    - Архивный файл или электронный носитель должен содержать:

- отсканированные документы с подписями и печатью (формат PDF).

- сметные расчеты дополнительно должны быть представлены в формате разработки excel или smt.

- локальные и объектные сметы - формат Smt программного комплекса «Багира», сводный сметный расчет - Excel 2010 (MS Office 2010).

  - Спецификации на оборудование и материалы предоставляются в формате MS Office 2010 (Word, Excel), данные документы должны быть защищены от записи.

  - Формат заказной спецификации, передаваемой в электронном виде, должен быть согласован с Заказчиком.

| Заказчик: Генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» | Генподрядчик: |
| --- | --- |

________________Н.В. Карпов