ДОГОВОР № ___________________________

г. Ярославль	«     » ___________ 201_ года

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________,в лице________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, и имеющее свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №____________ от _____ г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

- 1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ (далее – Работы) в рамках программы «Повышение эффективности технологических процессов», по разработке и внедрению системы "Система усовершенствованного управления технологическим процессом (далее - СУУТП) на установке ____________________ ОАО «Славнефть-ЯНОС», далее по тексту «Объект», а также по передаче неисключительных прав на использование коммерческого программного обеспечения ____________ системы СУУТП (далее – ПО), указанного в Приложении №5 к настоящему Договору. Заказчик обязуется принять Работы, ПО и оплатить их. Условия передачи прав на использование ПО, стоимость и порядок оплаты ПО регулируются Лицензионным соглашением в Приложении №7 к настоящему Договору. В случае противоречий между положениями настоящего Договора и Лицензионного соглашения, Лицензионное соглашение имеет приоритет.

  - Работы в рамках настоящего Договора должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с приложениями к настоящему договору, а именно:

-	разработка техно-рабочего проекта и его экспертиза (ЭПБ) с внесением в реестр Ростехнадзора, выполняемого на основе комплексного задания (Приложения №1,3);

-	разработка прикладного математического обеспечения СУУТП (Приложение №1);

-	поставка оборудования и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по СУУТП (Приложения №1, 2, 4),

-	перечень программного и аппаратного обеспечения, передаваемого Подрядчиком Заказчику (Приложение №5) для реализации СУУТП.

1.3.	Срок выполнения работ на каждом этапе, а также размер платежа определены Календарными планами (Приложения №1,2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Результатом Работ по п.1.1. Договора, в получении которого заинтересован Заказчик и который является предметом настоящего Договора, является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного п.1.2 Договора и календарными планами, приемка которого оформляется Актом приема-передачи СУУ ТП в промышленную эксплуатацию.

1.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

1.5. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

1.6.Исключительные права на Программное обеспечение для ЭВМ, входящие в состав СУУТП или на документацию, сохраняются за соответствующим Аффилированным лицом Подрядчика (или третьим лицом, поставившим Программное обеспечение и (или) Документацию Подрядчику) и не передаются Заказчику по Договору. За исключением случаев, для которых Договором предусмотрено иное. Заказчику настоящим предоставляется неисключительная лицензия на использование Программного обеспечения и Документации, связанной с СУУТП, при условии, что Заказчик не вправе копировать Программное обеспечение и Документацию (за исключением случаев, когда Заказчик прямо на то уполномочен применимым законодательством), обязан охранять их конфиденциальность, не сообщать содержащуюся в них информацию (кроме стандартных руководств Подрядчика по эксплуатации и уходу за СУУТП) и не предоставлять доступ к ним третьим лицам. Права на использование Программного обеспечения н Документации, связанной с СУУТП, переходят к Заказчику в момент подписания Акта приема-передачи рабочей документации и спецификации оборудования. Заказчик может передавать лицензию, указанную в настоящем пункте, третьему лицу, приобретающему в отношении СУУТП право собственности либо иное право, при условии, что такое третье лицо обязуется в письменной форме соблюдать положения настоящего пункта. Заказчик обязан сообщать Подрядчику  по его требованию информацию о таких договорах. Неисключительная лицензия, указанная в настоящем пункте, действует только на территории Российской Федерации. Размер лицензионного вознаграждения включен в цену Договора. Заказчик и Аффилированные лица Подрядчика сохраняют Интеллектуальные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные или разработанные этими лицами. Права на Программное обеспечение и Документацию, связанную с СУУТП, переходят к Заказчику только в той части, в которой это предусмотрено Договором. Иные Интеллектуальные права к Заказчику не переходят.

- 2. Стоимость работ и порядок расчетов

  - Общая стоимость договора составляет __________________рублей (_______________________________________________), в том числе НДС 18% – _________________ руб. и включает в себя стоимость выполнения работ и стоимость ПО.

Договорная стоимость выполнения работ составляет _____________________ (__________________________), кроме того НДС 18% –________________руб.

Договорная стоимость ПО составляет __________________рублей (____________________________________________), НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ.

Стоимость работ включает в себя также иные затраты Подрядчика, понесенные во исполнение настоящего Договора, в том числе предусмотренные разделом 4 Договора

  - Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором. При согласовании стоимости Договора, Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, все иные затраты и гарантирует, что указанная в настоящем разделе стоимость Договора является достаточной для полного и качественного выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

  - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком каждого этапа работ, путем перечисления 100% (Сто) процентов от стоимости такого этапа, согласно Календарным планам, указанным в Приложениях № 1,2 к настоящему Договору. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 (девяносто) дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - При необходимости корректировки объема выполняемых работ Заказчик вносит изменения к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Скорректированные Заказчиком объемы работ выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.

  - Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

  - Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - При возникновении необходимости, Стороны осуществляют проведение ежеквартальных сверок расчетов. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки.

- 3. Порядок сдачи и приемки работ

  - Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения основных этапов определены Календарным планом (Приложение №1 и №2) По завершению этапа работ Стороны составляют и подписывают технические протоколы и/или акты, завершающие соответствующий этап работ, с приложением предусмотренной настоящим Договором технической документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.

  - Подрядчик вместе с уведомлением о готовности работ к сдаче направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.  Акты сдачи-приемки выполненных работ предоставляются Заказчику в срок не позднее 25 числа текущего месяца, в том числе: на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ - акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 и исполнительную документацию;  оборудование передается Актом приема-передачи оборудования ответственному лицу от Заказчика.

3.2.1. Проверка и приемка результата работ (этапа работ) в части существа и предмета Договора осуществляет Заказчик. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации по отдельным работам, этапам и по Договору в целом осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает от ответственности за просрочку исполнения.

  - В случае не обеспечения Заказчиком приемки выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после передачи Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.

  - В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

  - Несмотря на Календарные планы (Приложения №1,2):

- при неисполнении Заказчиком встречных обязательств (неготовность строительной площадки и/или оборудования, просрочка передачи исходных данных, просрочка согласования технического задания и т.д.) Подрядчик вправе выполнить Работы с аналогичной просрочкой по времени, не неся при этом ответственности за просрочку выполнения Работ.

- в случае задержки выполнения текущего этапа Работ по причинам, зависящим от Заказчика, каждый последующий за текущим этап сдвигается на соразмерное такой задержке время.

- 4. Права и обязанности сторон

Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек.

4.1 Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить в распоряжение Подрядчика в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение № 1) необходимые исходные данные объекта проектирования, предварительно согласованные с Подрядчиком, для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

4.1.2 Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 Договора.

4.1.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутри объектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4.1.4. Обеспечить персоналу Подрядчика свободный доступ в помещение и на территорию, где осуществляются работы.

4.1.5. Предоставить по заявке Подрядчика, на время выполнения работ на площадке Заказчика, рабочие места для Специалистов Подрядчика.

4.1.6. Обеспечить сохранность оборудования и материалов, находящихся в собственности Подрядчика, а также инструмента и расходных материалов в периоды отсутствия представителей Подрядчика на площадке.

4.1.7. До начала выполнения работ ознакомить специалистов Подрядчика с действующими локальными нормативными Актами ОАО «Славнефть-ЯНОС».

  - Заказчик имеет право:

4.2.1.	С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Перечни работ (Приложения № 4) к Договору, направив письменное указание Подрядчику.

    - Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объемах, предусмотренных Приложениями № 3, 4, 5 к Договору в сроки, предусмотренные Календарными планами (Приложения № 1, 2).

    - Для сдачи работ Подрядчик обязан за 5 (Пять) рабочих дней уведомить Заказчика о необходимости прибытия представителей, с участием которых Сторонами составляется технических протокол с оформлением Акта сдачи-приемки работ, завершающий соответствующий этап работ.

    - Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний.

    - Подрядчик предоставляет сведения об авторизации на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ. В качестве документа, подтверждающего соответствие данному требованию является сертификат (письмо), адресованный Подрядчику и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ.

    - Подрядчик обязан обеспечить бесплатное обслуживания СУУ ТП, в том числе по устранению замечаний Заказчика в течение гарантийного срока эксплуатации.

    - Подрядчик обязан передать все права доступа для обслуживания, наладки и корректировки модели СУУ ТП силами Заказчика по истечении срока гарантийного обслуживания.

    - Подрядчик обязан подтвердить наличие опыта выполнения работ по прямым договорам по внедрению не менее 3-х СУУ ТП на объектах нефтепереработки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» за последние 5 лет. Документом, подтверждающим соответствие данному требованию, является справка о выполнении аналогичных предмету отбора работ за последние 5 лет в соответствии с формой, указанной в Приложении №8 настоящего договора.

    - Подрядчик обязан выполнить работы по монтажу и наладке комплекса технических средств СУУ ТП на площадке Заказчика.

    - Подрядчик обязан предоставить свидетельства об обучении русскоговорящего персонала – (не менее 3 человек) в области СУУТП (или иной документ о прохождении обучения в этой области) в специализированных центрах обучения компании производителя поставляемого продукта. Из них 1 руководитель проекта с опытом работы в области внедрения СУУ ТП не менее 5-и лет, 1 инженер - технолог, 1 инженер по автоматизации.

    - Подрядчик обязан обеспечить гарантийный срок на СУУ ТП 36 месяцев с даты поставки, но не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

    - Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой период времени.

    - Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, но не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

    - Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

    - Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.

    - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.

    - Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. Субподрядчик должен быть аккредитован Заказчиком. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиками третьих лиц (субсубподрядчиков) по настоящему договору не допускается.

    - В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

    - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим документально подтвержденные убытки.

    - При наличии вины Подрядчика и субподрядчиков за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, либо локальными актами Заказчика.

    - Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

    - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми  Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

    - Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик оплачивает выполненные на момент расторжения Работы, а Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

    - Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Стандарта «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Единых требований, предъявляемых к внешнему виду, содержанию и оснащению комнат приема пищи на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен. Названные локальные акты подрядчик в любое время может дополнительно запросить у Заказчика в электронном виде.

- 5. Гарантии

  - Подрядчик гарантирует, что комплекс работ по разработке техно-рабочего проекта и прикладного программного обеспечения, выполнению монтажных и пусконаладочных работ и испытаний СУУТП на установке __________________будет выполнен комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработан на основе новейших достижений техники и технологии. Подрядчик гарантирует достижение гарантийных показателей, указанных в приложении №1 к комплексному заданию на выполнение работ по внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) установки _______________цеха/производства ___________, определяющих эффективность внедрения СУУТП по сравнению с текущими значениями, зафиксированными совместным актом перед началом внедрения системы на установке _____________________ОАО «Славнефть-ЯНОС»

- Ответственность

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку технорабочего проекта, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основании технорабочего проекта. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания в срок, согласованный Сторонами, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае не устранения недостатков в установленный Заказчиком срок с момента получения письменного требования Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству работ принимаются Подрядчиком в течение срока разработки, внедрения и эксплуатации Объекта, но не более 2 (двух) лет с момента приемки работ.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по этапу Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему этапу за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по этапу. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по 10 этапу Приложения № 2 Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по договору (п.2.1) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ договору.

    - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1%  от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

    - При недостижении гарантийных показателей  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от цены настоящего Договора за каждый недостигнутый показатель из числа указанных в п.5.1. настоящего Договора. Указанная неустойка уплачивается Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта проведения гарантийного пробега и получения счета Заказчика. Такой гарантийный пробег должен быть проведен Сторонами в течение 1 года (одного года) с момента подписания Акта приема-передачи СУУ ТП в промышленную эксплуатацию.

    - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Заказчик обязан не позднее 90 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.

    - В случае несвоевременной сдачи работником Подрядчика либо субподрядчика пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск.

    - В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований пункта 4.3.23 Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 6 к договору.

    - В случае, если Подрядчик по независящим от Заказчика обстоятельствам задерживает передачу Заказчику результата работ по договору (по любому из этапов) более чем на 50 дней, и стороны не согласовали продление срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. В этом случае Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним расходы во исполнение настоящего договора, а ранее уплаченные Заказчиком суммы подлежат возврату Подрядчиком Заказчику. В случае расторжения договора по основанию, указанному в данном пункте, подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору.

    - В случае нарушения сторонами своих договорных обязательств, возмещение убытков или ущерба и/или уплата неустойки (штрафа, пени, процентов) виновной стороной производится только по требованию добросовестной стороны на основании письменного требования к виновной стороне.

    - Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику). Зачет допускается не ранее срока на рассмотрение претензии, предусмотренного в п.7.2.

    - Заказчик оставляет за собой право на расторжение договора в одностороннем порядке при аннулировании свидетельства Подрядчика о допуске к работам с возмещением Подрядчику стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от договора.

    - В случае нарушения Подрядчиком срока сообщения Заказчику требуемых согласований или решений в соответствии с п.4.3.11 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10000 руб.за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

- Арбитраж

  - Все споры или разногласия могущие возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или связанные с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее15 календарных дней с момента получения требований или претензии.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области на основе применимого права РФ.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.

  - Если одна или обе Стороны не в состоянии будут выполнить обязательства по настоящему Договору вследствие действующих более 6 месяцев ограничений/санкций, принятых Европейским Союзом, либо Российской Федерацией, либо государством, юрисдикция которого распространяется на Подрядчика,Стороны проконсультируются друг с другом относительно дальнейшего выполнения Договора и обсудят целесообразность дальнейшего исполнения договора.

Если выполнение полного комплекса работ с передачей имущества в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора не состоялась вследствие действующих более 24 (двадцати четырех) месяцев ограничений/санкций, принятых Европейским Союзом либо государством, юрисдикция которого распространяется на Подрядчика, применяется следующее:

а) Заказчик возвращает Подрядчику всё полученное по настоящему Договору;

б) Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, полученную по настоящему Договору.

Если выполнение полного комплекса работ с передачей имущества в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора не состоялась вследствие действующих более 24 (двадцати четырех) месяцев ограничений/санкций, принятых Российской Федерацией, применяется следующее:

Заказчик возмещает Подрядчику все прямые документально подтвержденные расходы, связанные с исполнениемПодрядчиком настоящегоДоговора.

- Конфиденциальность

  - Подрядчик/Заказчик берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект рабочей документации и/или информации любого характера, полученных от Заказчика/Подрядчика без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Особые обязательства сторон

  - При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

  - В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

  - Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего направления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут также направляться Стороной по адресу официальной регистрации, указанной в ЕГРЮЛ на момент направления.

  - Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

  - Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, не предназначены для использования в ядерных или связанных с ними устройствах. Заказчик принимает Работы с учетом приведенного выше ограничения, соглашается сообщать о таком ограничении в письменной форме любым последующим приобретателям и пользователям результата Работ.

- Заключительные положения

  - Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Стороны вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Подрядчик и/или аффилированные лица Подрядчика сохраняют права на все изобретения, проекты и технологии и иные объекты интеллектуальной собственности, сделанные или разработанные ими или им принадлежащие.

- 12. Приложения

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

Приложение №1 – Календарный план разработки техно-рабочего проекта, спецификации оборудования и прикладного программного обеспечения и математической модели, а также поставки оборудования СУУТП установки _________________ ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Приложение №2 - Календарный план выполнения монтажных и пусконаладочных работ по КПТС СУУТП  установки ______________________ ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Приложение №3 – Комплексное задание на выполнение работ по внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) установки _______________цеха/производства ___________c приложениями № 1, 2;

Приложение №4 – Перечень пусконаладочных работ и испытаний СУУТП ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Приложение №5 – Перечень программного и аппаратного обеспечения, передаваемого Подрядчиком Заказчику;

Приложение № 6 - Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС;

Приложение № 7–Лицензионное соглашение;

Приложение № 8– Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет.

| 13.Адреса, реквизиты и подписи Сторон |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  | Заказчик: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, 150023 Телефон: (4852) 49-81-55, 40-75-75, ИНН 7601001107 КПП 997150001, ОКПО 00149765 Расчетный счет № 40702810616250002974 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже БИК 042007835 Корр./счет № 30101810100000000835 |  |
| Подрядчик: |  | Заказчик: |  |
| ______________ Генеральный директор ________________ М.П. |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор ____________________Н.В.Карпов М.П. |  |

Приложение № 1

к Договору № ________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

разработки техно-рабочего проекта, спецификации оборудования и

прикладного программного обеспечения и математической модели, а также поставки оборудования СУУТП установки _________________ ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № этапа | Наименование работ Результат работы | Срок начала | Срок окончания | Стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПередачаЗаказчиком Подрядчику необходимых исходных данных по объекту проектирования для разработки документации техно-рабочего проекта согласно комплексного задания и разработки прикладного программного обеспечения и математической модели. | С даты подписания договора | В течение 2 недель с даты подписания договора |  |
| 2 | Разработка документации техно-рабочего проекта согласно комплексного задания и приложений нему, спецификации необходимого оборудования. Согласование техно-рабочего проекта и спецификации с Заказчиком (Приложения №3,5 к настоящему Договору). Этап завершается передачей согласованного Техно-рабочего проекта и спецификации оборудования с официальным сопроводительным письмом. | С даты подписания договора |  |  |
| 3 | Передача Заказчику Подрядчиком документации и оборудования согласно Спецификации оборудования и Приложения № 5 к настоящему договору. Этап завершается оформлением Актов приема-передачи документации и оборудования | С даты подписания договора |  |  |
| 4 | Разработка прикладного программного обеспечения и математической модели. Этап завершается согласованием концепта математической модели с Заказчиком с оформлением официального письма Подрядчику и получением Отчета от Подрядчика. | С даты подписания договора |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

| От Подрядчика: Генеральный директор ________________ |  | От Заказчика: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор __________________Н.В.Карпов |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору № ________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнения монтажных и пусконаладочных работ по КПТС СУУТП  установки ______________________ ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № этапа | Наименование работ | Срок начала | Срок окончания | Стоимость, (Руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по монтажу и подключению поставляемого оборудования к системе управления и ЛВС ОАО «Славнефть ЯНОС» | С даты окончания передачи оборудования Заказчику |  |  |
| 2 | Индивидуальные испытания СУУТП согласно Приложениям №1 и 2 к Комплексному заданию (Приложение №3 к Договору) | С даты окончания монтажа |  |  |
| 3 | Автономные испытания СУУТП согласно Приложениям №1 и 2 к Комплексному заданию (Приложение №3 к Договору) | С даты окончания монтажа |  |  |
| 4 | Комплексные испытания СУУТП согласно Приложениям №1 и 2 к Комплексному заданию (Приложение №3 к Договору) Этапы испытаний СУУТП завершаются оформлением Акта выполненных работ. | С даты окончания монтажа |  |  |
| 5 | Проведение тренинга технологического персонала: - Проведение семинара-практикума с операторами на площадке Конечного пользователя (на Объекте) согласно программе тренинга; - Проверка знаний операторов согласно пунктам программы тренинга; Этап завершается оформлением Протокола проведения тренинга оперативного персонала | С даты окончания испытаний СУУТП |  |  |
| 6 | Приемка системы в опытную СУУТП эксплуатацию | С даты окончания испытаний СУУТП |  |  |
| 8 | Опытная эксплуатация СУУТП с оформлением рабочего журнала опытной эксплуатации. | С даты окончания испытаний СУУТП |  |  |
| 9 | Устранение замечаний по итогам опытной эксплуатации согласно Этап опытной эксплуатации СУУТП завершается оформлением Акта выполненных работ. | С даты окончанияиспытаний СУУТП |  |  |
| 10 | Приемочные испытания. Приемка системы в промышленную эксплуатацию Этап завершается оформлением Акта приема-передачи СУУТП в промышленную эксплуатацию. | С даты окончания опытной эксплуатации |  |  |
| ## 11 | Проведение консультаций инженерного персонала Заказчика. Технического сопровождения оборудования и программного обеспечения | С даты подписания акта приема-передачи СУУТП в промышленную эксплуатацию |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |

| Подрядчик: _______________ Генеральный директор ________________ |  |  | Заказчик: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор __________________ Н.В.Карпов |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №3

к Договору № ________________________________

ТЗ

Приложение №4

к Договору № ________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

пусконаладочных работ и испытаний по СУУТП

установки ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| №п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проведение индивидуальных испытаний СУУТП: - Установка и загрузка системного программного обеспечения СУУТП; - Установка и настройку программного обеспечения АСУТП, для взаимодействия СУУТП и АСУТП; Оформление Акта о приемке оборудования КПТС АСУ ТП после индивидуальных испытаний. |
| 2 | Проведение автономных испытаний СУУТП: - Проверка комплектности поставки документации технорабочего проекта согласно спецификации Договора и ТЗ; Оформление Протокола проверки комплектности поставки документации ТРП СУУТП; - Проверка работоспособности интерфейсов связи; - Автономная проверка прикладного программного обеспечения (алгоритмов, логики, дисплеев визуализации и т.д.); - Проверка правильности передачи данных по каждому параметру (позиция, диапазон измерения, динамическая индикация, инженерные единицы). Проверка взаимодействия алгоритмов и логических схем подсистем с АСУТП совместно с представителями заказчика. Устранение ошибок; Оформление Протокола проверки прикладного программного обеспечения; Оформление Протокола завершения автономных испытаний КПТС АСУ ТП. |
| 3 | Проведение комплексных испытаний СУУТП: - Проверка всех подсистем СУУТП в комплексе вместе с полевым оборудованием. Работы выполняются с проверкой алгоритмов управления, логики блокировок, воздействия на исполнительные механизмы с проверкой их отработки, имитации входных сигналов, взаимодействия периферийных устройств и т.д. Проверка выполняется согласно документам ТРП и утвержденной программе комплексных испытаний СУУТП; Оформление Протокола завершения комплексных испытаний КПТС АСУ ТП. |
| 4 | Проведение тренинга технологического персонала: - Проведение семинара-практикума с операторами на площадке Конечного пользователя согласно программе тренинга; - Проверка знаний операторов согласно пунктам программы тренинга; Оформление Протокола проведения тренинга оперативного персонала |
| 5 | Приемка системы в опытную эксплуатацию: - Участие в работе комиссии; Оформление Акта приемки КТС АСУ ТП в опытную эксплуатацию. |
| 6 | Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации: - Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации согласно рабочему журналу опытной эксплуатации; - Выполнение ревизии документации технорабочего проекта, внесение изменений в прикладное программное обеспечение; Оформление Протокола устранения замечаний; Оформление Акта завершения опытной эксплуатации КТС АСУ ТП. |
| 7 | Приемочные испытания. Приемка АСУ ТП в постоянную (промышленную) эксплуатацию: - Участие в работе приемочной комиссии; Оформление Акта приемки КТС АСУ ТП в промышленную эксплуатацию. |
| 8 | Курс обучения для инженерного персонала |

Приложение №5

к Договору № ________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

программного и аппаратного обеспечения, передаваемого Подрядчиком Заказчику,

| № п/п | Наименование и состав документации, оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

|  |  |  | Заказчик: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор __________________ Н.В.Карпов |
| --- | --- | --- | --- |

| Подрядчик: _____________ Генеральный директор ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №6

к Договору № ________________________________

ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ И ОС

| № п.п. | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤10 000 | 10 000- 50 000 | >50 000 |
|  |  | Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций, расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Подрядчика | 200 | 500 | 1000 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 30 | 100 | 200 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 100 | 400 | 800 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 50 | 100 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 | 100 | 200 |
| 7 | Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ. | 50 | 100 | 200 |
| 9 | Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 100 | 250 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 100 | 200 | 300 |
| 11 | Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 10 | 50 | 60 |
| 12 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 100 | 200 |
| 13 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 50 | 100 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 30 | 40 | 50 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 50 | 100 | 200 |
| 16 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями: • отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ); • отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске; • проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; • отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ; • отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ; • использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; • наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ. | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 500 | 1000 | 1000 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 40 | 60 | 80 |
| 21 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 50 | 100 | 150 |
| 22 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 15 | 20 | 30 |
| 23 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 15 | 20 | 30 |
| 24 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 100 | 200 | 300 |
| 21 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов). | 15 | 20 | 25 |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное. |  |  |  |  |
| 2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). |  |  |  |  |
| 3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. |  |  |  |  |
| 4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные. |  |  |  |  |
| 5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются. |  |  |  |  |

|  |  |  | Заказчик: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор __________________ Н.В.Карпов |
| --- | --- | --- | --- |

| Подрядчик: ____________ Генеральный директор ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №7

к Договору № ________________________________

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

|  |  |  | Заказчик: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор __________________ Н.В.Карпов |
| --- | --- | --- | --- |

| Подрядчик: _____________ Генеральный директор ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 8

к Договору № ________________________________

| Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование компании: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия |  | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |

* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

|  |  |  | Заказчик: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор __________________ Н.В.Карпов |
| --- | --- | --- | --- |

| Подрядчик: _____________ Генеральный директор ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |